PROJECT CHARTER

- Thông tin dự án

| Tên trường thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống Thương mại điện tử Multi-vendor (E-Commerce) |
| Sponsor / Người phê duyệt | [Tên/Chức vụ] |
| Quản lý dự án (PM) | Nguyễn Phú Quý |
| Ngày lập | 29/09/2026 |
| Phiên bản | v1.0 |

- Mục tiêu dự án

Xây dựng một hệ thống thương mại điện tử theo mô hình multi-vendor, cho phép nhiều nhà bán hàng cùng tham gia kinh doanh trên một nền tảng, trong khi vẫn đảm bảo sự phân quyền và tính riêng tư giữa các nhà bán hàng.

Hệ thống tập trung vào các chức năng chính:

- Đăng ký/đăng nhập:  Hỗ trợ tài khoản cá nhân và liên kết google.

- Tra cứu & đặt hàng: Cho phép tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm và thực hiện 	  đặt hàng trực tuyến.

- Theo dõi đơn hàng: Cập nhật trạng thái và vị trí vận chuyển qua API đối tác 	  giao hàng.

- Đánh giá: Cho phép khách hàng phản hồi và đánh giá sản phẩm.

- Kênh Người bán (Vendor): Quản lý sản phẩm, danh mục hàng hóa và chương 	  trình khuyến mãi/voucher.

- Kênh Phân quyền & Admin: Quản lý hệ thống tập trungm phân quyền chi tiết 	  cho từng nhóm người dùng (Customer, Vendor, Admin,..)

Mục tiêu của dự án là xây dựng được một hệ thống có các luồng nghiệp vụ thương mại điện tử chính có thể chạy được và có kiến trúc đủ rõ ràng để phục vụ mục đích học tập, phát triển kỹ năng và trình bày trong portfolio/CV.

- Phạm vi dự án

3.1. Phạm vi thực hiện (In-Scope)

3.1.1.  Khách hàng (Customer)

Khách hàng có thể:

- Đăng ký tài khoản bằng username, password và email.

- Đăng nhập bằng username/password.

- Đăng nhập bằng tài khoản Google.

- Tìm kiếm sản phẩm.

- Xem thông tin sản phẩm.

- Đặt mua sản phẩm.

- Quản lý các thông tin liên quan đến đơn hàng.

- Thanh toán trực tuyến thông qua VNPay.

- Nhận hóa đơn sau khi thanh toán thành công.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.

- Xem thông tin vị trí/trạng thái giao hàng thông qua API của đơn vị vận chuyển.

- Đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.

3.1.2. Người bán (Seller)

Người bán có thể:

- Quản lý thông tin shop.

- Quản lý sản phẩm.

- Thêm, sửa, xóa sản phẩm thuộc shop.

- Quản lý các mặt hàng/sản phẩm kinh doanh.

- Quản lý voucher của shop.

- Theo dõi và quản lý các đơn hàng liên quan đến shop.

- Quản lý các nghiệp vụ thuộc phạm vi shop của mình.

Nguyên tắc phân quyền:

Người bán chỉ được quản lý dữ liệu thuộc shop mà mình sở hữu hoặc được cấp quyền quản lý. Người bán không được truy cập hoặc thay đổi dữ liệu nội bộ của các shop khác.

3.1.3. Admin

Admin có quyền quản lý ở cấp độ toàn hệ thống, bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.

- Quản lý tài khoản người bán.

- Quản lý các thông tin quản trị ở cấp độ hệ thống.

- Thực hiện các thao tác quản trị cần thiết đối với toàn hệ thống.

Tuy nhiên, Admin không mặc định có quyền thao tác tùy ý đối với dữ liệu nội bộ của từng shop nếu nghiệp vụ đó thuộc quyền quản lý riêng của chủ shop.

Điều này nhằm đảm bảo phân tách quyền quản trị hệ thống và quyền quản lý nội bộ của từng shop, đồng thời hạn chế việc truy cập dữ liệu không cần thiết.

3.1.4. Đơn vị vận chuyển

Hệ thống không xây dựng hệ thống vận chuyển riêng.

Phạm vi thực hiện bao gồm:

- Tích hợp API của đơn vị vận chuyển.

- Gửi request đến API để kiểm tra trạng thái đơn hàng.

- Lấy thông tin trạng thái/vị trí giao hàng.

- Hiển thị thông tin vận chuyển cho khách hàng.

Các nghiệp vụ nội bộ của đơn vị vận chuyển nằm ngoài phạm vi dự án.

3.2. Phân quyền

Hệ thống có 3 role cơ bản:

Admin

Seller

Customer

Mỗi role được cấp các permission tương ứng.

Permission cần được thiết kế sao cho:

- Customer không thể thực hiện chức năng dành cho Seller/Admin.

- Seller chỉ có quyền quản lý dữ liệu thuộc shop của mình.

- Seller không thể truy cập dữ liệu nội bộ của shop khác.

- Admin có quyền quản trị ở cấp độ toàn hệ thống theo permission được định 	   nghĩa.

- Các thao tác quan trọng phải được kiểm tra quyền trước khi thực hiện.

3.3. Ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

- Xây dựng hệ thống vận chuyển riêng.

- Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ của đơn vị vận chuyển.

- Xây dựng hệ thống thanh toán riêng thay thế VNPay.

- Xây dựng hệ thống đăng nhập Google riêng.

- Cho phép Seller quản lý dữ liệu của các shop khác.

- Các chức năng chưa được thống nhất trong phạm vi dự án.

Các chức năng có thể được bổ sung trong các phiên bản sau nếu team thống nhất thay đổi phạm vi.

- Các bên liên quan chính

| Tên | Vai trò | Tổ chức/Phòng ban | Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Phú Quý | Leader Team IT | IT | NGUYỄN PHÚ QUÝ |
| Phạm Hoàng Phúc | Dev | IT | PHẠM HOÀNG PHÚC |
| Nguyễn Châu Hoàng Khang | Dev | IT | NGUYỄN CHÂU HOÀNG KHANG |

- Kế hoạch sơ bộ

5.1. Mốc thời gian

Ngày bắt đầu: [CHƯA XÁC ĐỊNH]

Ngày kết thúc dự kiến: [CHƯA XÁC ĐỊNH]

5.2. Các Milestone dự kiến

Milestone 1 – Phân tích yêu cầu

Xác định nghiệp vụ.

Xác định actors.

Xác định roles và permissions.

Xác định phạm vi hệ thống.

Milestone 2 – Thiết kế hệ thống

Thiết kế kiến trúc.

Thiết kế database.

Thiết kế API.

Thiết kế authorization/authentication.

Thiết kế các service.

Milestone 3 – Phát triển Backend

Authentication/Authorization.

User Management.

Product Management.

Shop/Seller Management.

Order Management.

Payment.

Voucher.

Review.

Integration với API vận chuyển.

Milestone 4 – Phát triển Frontend

Customer interface.

Seller interface.

Admin interface.

Product search.

Cart/Order.

Payment.

Order tracking.

Milestone 5 – Integration & Testing

Tích hợp các module/service.

Tích hợp VNPay.

Tích hợp API vận chuyển.

Kiểm thử các luồng nghiệp vụ chính.

Kiểm thử permission.

Milestone 6 – Deployment & Demo

Deploy hệ thống.

Kiểm tra các luồng chính trên môi trường thực tế.

Hoàn thiện tài liệu.

Demo và nghiệm thu.

- Rủi ro và giả định ban đầu

6.1. Giả định (Assumptions)

VNPay cung cấp API/documentation cần thiết để tích hợp thanh toán.

Đơn vị vận chuyển có API hoặc cơ chế truy vấn trạng thái đơn hàng phù hợp.

Google OAuth/API có thể được sử dụng cho chức năng đăng nhập Google.

Các thành viên trong nhóm có thể truy cập các công cụ và môi trường phát triển cần thiết.

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ mục đích học tập, portfolio và demo, không mặc định hướng tới quy mô production thực tế như các sàn thương mại điện tử lớn.

6.2. Rủi ro (Risks)

R1 – External API gặp sự cố

VNPay hoặc API của đơn vị vận chuyển có thể gặp lỗi, downtime hoặc thay đổi API.

Ảnh hưởng: Một số chức năng của hệ thống không thể hoạt động bình thường.

R2 – Sai lệch trạng thái thanh toán

Có thể xảy ra trường hợp hệ thống nhận được thông tin thanh toán không đồng bộ hoặc callback thất bại.

Ảnh hưởng: Trạng thái đơn hàng và trạng thái thanh toán có thể không nhất quán.

R3 – Phân quyền không chính xác

Nếu permission hoặc cơ chế kiểm tra ownership được thiết kế không chính xác, Seller có thể truy cập dữ liệu của shop khác.

Ảnh hưởng: Vi phạm tính riêng tư và toàn vẹn dữ liệu.

R4 – Độ phức tạp của Multi-Vendor

Việc một đơn hàng có thể liên quan đến nhiều sản phẩm hoặc nhiều shop có thể làm phức tạp quá trình xử lý order, payment và delivery.

Ảnh hưởng: Tăng độ phức tạp của database và business logic.

R5 – Scope Creep

Trong quá trình phát triển có thể phát sinh nhiều chức năng mới ngoài phạm vi ban đầu.

Ảnh hưởng: Tăng thời gian phát triển và làm giảm khả năng hoàn thành các chức năng cốt lõi.

- Tiêu chí thành công

| Tiêu chí | Thước đo cụ thể |
| --- | --- |
| Chức năng | Các luồng nghiệp vụ chính được triển khai và chạy được |
| Authentication | Customer có thể đăng kí/đăng nhập bằng username/password và google |
| Product | Customer có thể tìm kiếm và xem sản phẩm |
| Ordering | Customer có thể đặt mua sản phẩm |
| Payment | Thanh toán thông qua VNPay được tích hợp và chạy được trong môi trường demo |
| Invoice | Hệ thống ghi nhận giao dịch và gửi hóa đơn theo thiết kế |
| Seller | Seller có thể quản lý sản phẩm, mặt hàng và voucher của shop |
| Authorization | Ba role Customer, Seller, Admin chỉ truy cập được các chức năng phù hợp |
| Data Isolation | Seller không thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu thuộc shop khác |
| Delivery | Customer có thể xem trạng thái/vị trí đơn hàng thông qua API vận chuyển |
| Review | Customer có thể đánh giá sản phẩm theo rule của hệ thống |
| Integration | Các external service chính được tích hợp và xử lý lỗi cơ bản |
| Demo | Các luồng chính có thể được trình diễn từ đầu đến cuối |
| Tài liệu | Có đầy đủ tài liệu cần thiết theo yêu cầu của project |

- Phê duyệt

| Người lập | Vai trò | Ký tên | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Phú Quý | Project Manager / Team Leader | ---------------- | //----------------- |

| Người phê duyệt | Vai trò | Ký tên | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| [Tên giảng viên/khách hàng] | Sponsor / Reviewer | --------------- | //----------------- |